РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2020 (

х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковалевского сельского поселения                                  Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 27.03.2020 №

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 № 122 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс                                                                                                                                                                                                                                           мероприятий, в результате которых:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия: асфальтобетонного, проведен ремонт искусственных и защитных дорожных сооружений (замена досок настила деревянного моста);

- проведен ремонт дорог с асфальтовым покрытием в х. Платово;

- окраска пешеходных переходов;

-установка искусственных дорожных неровностей;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Ковалевского сельского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме.

Проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Ковалевского сельского поселения;

выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в населенных пунктах Ковалевского сельского поселения;

выполнены работы по ремонту дороги с асфальтовым покрытием в х. Платово;

-Установлены искусственные дорожные неровности;

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» мероприятия не проводились

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.2 «Организация дорожного движения» мероприятия не проводились.

Основное мероприятие 2.3 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» выполнено в полном объеме. Проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения с населением.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, является своевременное поступление средств из Бюджета Красносулинского района, за счет которого осуществлялось финансирование программы, на основании соглашения о передачи полномочий, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год за счет средств бюджета поселения составил 1801,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 1801,2 тыс. рублей;

бюджет поселения – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

# План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 30.07.2019 № 98  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2018 № 77 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Краcносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»составил 1801,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью  – 1801,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет –0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 1801,2 тыс. рублей;

бюджет поселения – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1801,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 1801,2 тыс. рублей;

бюджет поселения – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 фактическое значение не выполнено.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 60%, фактическое значение – 60%.

Показатель 1.1 «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение 0,6%, фактическое значение 0.

Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение -0, фактическое значение- 0.

Показатель 2.2 «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий  (количество погибших на 100 пострадавших) – плановое значение - 0, фактическое значение – 0.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _1,0_, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,0 , что характеризует высокий уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Ковалевского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Ковалевского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ковалевского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Ковалевского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1801,2 тыс. рублей / 1801,2 тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета Ковалевского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ковалевского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Ковалевского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 =1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Ковалевского сельского поселения

### «Развитие транспортной системы»

### за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 1801,2 | 1801,2 | 1801,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 1801,2 | 1801,2 | 1801,2 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | всего | 1801,2 | 1801,2 | 1801,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 1801,2 | 1801,2 | 1801,2 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 1801,2 | 1801,2 | 1801,2 |
| Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |

### Приложение № 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Ковалевского сельского поселения

### «Развитие транспортной системы»

### за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мероприятия по очистке дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин. | Проведены мероприятия по очистке дорог от снега; очистка проезжей части дорог и обочин. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В отчетном периоде мероприятия не запланированы. | В отчетном периоде мероприятия не запланированы. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Мероприятия по очистке дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин. Ремонт участка дороги по ул. Школьная. | Проведены мероприятия по очистке дорог от снега; очистка проезжей части дорог и обочин. Проведен ремонт дороги по ул. Школьная х. Платово. Установка ИДН. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Ковалевского сельского поселения | В отчетном периоде мероприятия не запланированы. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | С населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. |  | Х |  |  |  |  |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Ковалевского сельского поселения

### «Развитие транспортной системы»

### за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ковалевского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 65 | 60 | 60 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,5 | 0,6 | 0 | В связи с отсутствием финансирования |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - |  |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | процент | - | - | - |  |

### Приложение № 4

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Ковалевского сельского поселения

### «Развитие транспортной системы»

### за 2019 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. | X | X | X | 1801,2 | 1801,2 | 1801,2 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. | За отчетный период были заключены и исполнены муниципальные контракты по восстановлению профиля грунтовых дорог; по скашиванию травы на обочинах; устранение деформаций и повреждений; | 01.01.2019 | 28.12.2019 | 1801,2 | 1801,2 | 1801,2 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. | В отчетном периоде расходы не планировались | 01.01.2019 | 28.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. | Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием в хуторе Платово , Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог). | X | 28.12.2019 | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. | В отчетном периоде расходы не производились | 01.01.2019 | 28.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителям, так и пешеходами» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2019 | 28.12.2019 | - | - | - |  |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | X | 28.12.2019 | X | X | X | X |
| 10. | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. /Специалист первой категории Алифанова О.А. | X | X | X | 1801,2 | 1801,2 | 1801,2 |  |