Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 1 полугодие 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | X | X | X | 470,0 | 470,0 | 5,6 | 5,6 | 464,4 |
| 2 | Основное мероприятие1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | За отчетный период данное мероприятие не проводилось, т.к. на балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. | 01.01.2018 | 01.07.2018 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» |  |  | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 210,0 | 210,0 | - | - | 210,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 8 сходов | 01.01.2018 | 01.07.2018 | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Взносы «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | Данное мероприятие предусматривает уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в целях формирования фонда капитального ремонта. Была произведена оплата «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на сумму 5,6 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 60,0 | 60,0 | 5,6 | 5,6 | 54,4 оплата за фактически оказанные услуги |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Газификация Ковалевского сельского поселения | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. |  | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 200,0 | 200,0 | - | - | 200,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 7 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. В целях формирования фонда капитального ремонта была произведена оплата «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» | X | 01.07.2018 | X | X | X | Х | X |
| 8 | Подпрограмма 2 . «Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. |  | X | X | 1799,0 | 1799,0 | 882,2 | 882,2 | 916,8 оплата за фактически оказанные услуги |
| 9 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | За отчетный период была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам. Заключены и оплачены договора на ремонт уличного освещения на территории Ковалевского с/п. | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 1486,9 | 1486,9 | 667,0 | 667,0 | 819,9 оплата за фактически оказанные услуги |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки дворовых территорий от мусора. За отчетный период проводились 3 субботника по уборке территории Ковалевского сельского поселения. | 01.01.2018 | 01.07.2018 | - | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | Для реализации данного мероприятия были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования. На покос травы и вырубку поросли. На уборку и вывоз мусора. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 307,1 | 307,1 | 200,2 | 200,2 | 106,9 оплата за фактически оказанные услуги |
| 12 | Основное мероприятие 2.4. «Расходы по организации содержания мест захоронений» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | За отчетный период были проведены субботники по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ. | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 |
| 13 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и официальном сайте Ковалевского сельского поселения размещаются объявления по вопросам благоустройства | 01.01.2018 | 01.07.2018 | - | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.6. «Расходы по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | В отчетном периоде расходов по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования не предусмотрено | 01.01.2018 | 01.07.2018 | - | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке | X | 01.07.2018 | X | X | X | Х | X |
| 16 | Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. |  | X | X | 2236,0 | 2236,0 | - | - | 2236,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 17 | Основное мероприятие 3.1. «Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | Ведется работа с собственниками по заключению договора на оплату выкупной стоимости. | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 2236,0 | 2236,0 | - | - | 2236,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 18 | Контрольное событие программы 3.1. | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | Ведется работа с собственниками по заключению договора на оплату выкупной стоимости. | X | 01.07.2018 | X | X | X | Х | X |
| 19 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 4505,0 | 4505,0 | 877,8 | 877,8 | 3627,2 |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                                                                                                  Н.В.Изварин

Исполнитель – Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.