Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Формирование Комфортной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения»

отчетный период за 9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | X | X | X | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 |
|  | Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | В ГИС ЖКХ внесена информация по инвентаризации общественных территорий в Ковалевском сельском поселении. Актуализированы правила благоустройства. На сходах граждан проводится информационная работа с населением по внедрению проекта «Формирование современной городской среды» | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 |
|  | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | В ГИС ЖКХ внесена информация по инвентаризации общественных территорий в Ковалевском сельском поселении. Актуализированы правила благоустройства. На сходах граждан проводится информационная работа с населением по внедрению проекта «Формирование современной городской среды» | X | 01.10.2018 | X | X | X | Х | X |
| 19 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                                                                                                  Н.В.Изварин

Исполнитель – Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Формирование Комфортной городской среды на территории

Ковалевского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Формирование Комфортной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 01.11.2017 № 97/1.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 10,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2018 года фактическое освоение средств составило 0.0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского  сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения.»  (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением  Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.12.2017 № 62  утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование Комфортной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 10.0 тыс. Фактическое освоение за 9 месяцев составило 0.0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2018 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «1.1. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Ковалевского сельского поселения.»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате внесена информация в ГИС ЖКХ по инвентаризации общественных территорий в Ковалевском сельском поселении. Актуализированы правила благоустройства. На сходах граждан проводится информационная работа с  населением по внедрению проекта «Формирование современной городской среды»

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                                Изварин Н.В.