Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 1 полугодие 2022 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Специалист 1 категории Алифанова О.А. | X | X | X | 772,6 | 772,6 | 672,6 | 672,6 | 100,0 |
| 2 | Основное мероприятие1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Специалист 1 категории Алифанова О.А. | За отчетный период были заключены и исполнены муниципальные контракты по восстановлению профиля грунтовых дорог; по скашиванию травы на обочинах; устранение деформаций и повреждений; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 772,6 | 772,6 | 672,6 | 672,6 | 100,0 оплата производилась за фактически оказанные услуги по ремонту и содержанию дорог |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Специалист 1 категории Алифанова О.А. | В отчетном периоде расходы не планировались | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Специалист 1 категории Алифанова О.А. | Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием в хуторе Платово , Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог). | X | 31.12.2022 | X | X | X | X | Х |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Специалист 1 категории Алифанова О.А. | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 20,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Специалист 1 категории Алифанова О.А. | За отчетный период были заключены договора на Нанесение горизонтальной дорожная разметка со световозвращающими элементами «Пешеходный переход» и Разработку схемы дорожного движения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 20,0 оплата производилась за фактически оказанные услуги |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Специалист 1 категории Алифанова О.А. | За отчетный период в рамках профилактической работы проводились профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Специалист 1 категории Алифанова О.А. | Проводились профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 872,6 | 872,6 | 752,7 | 752,7 | 119,9 |

Глава Администрации Ковалевского  сельского поселения                                                                                                Изварин Н.В.

### Исполнитель – Специалист 1 категории Алифанова О.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 1 полугодие 2022 г.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 29.12.2018 № 139.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 872,6 тыс. руб. В первом полугодии 2022 года заключено 7 договоров на сумму 752,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 752,7 тыс. рублей или 86,23  %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского  сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры  Ковалевского  сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 17.092.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций.» распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 26.11.2021 № 14  утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 772,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2022 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»;).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, скашиванию травы на обочинах, по очистке проезжей части дорог и обочин. Заключено 8 договоров на ремонт и содержание автомобильных дорог.

На реализацию подпрограммы 2 на 2022 год предусмотрено 100,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятий                 (2.1.«Организация дорожного движения»; 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Проводились профилактические беседы с различными категориями участников  дорожного движения. С 12 мая по 11 июня проведены мероприятия «Внимание, дети!». Проведены мероприятия в  общеобразовательных школах: "Внимание    - дети!", "Внимание  - пешеход!" Разработка дислокации дорожных знаков в 2022 году не производилась.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Ковалевского

сельского поселения                                                                                          Изварин Н.В.

Исполнитель:

### Исполнитель – Специалист 1 категории Алифанова О.А.