Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | X | X | X | 1008,3 | 1008,3 | 772,6 | 772,6 | 235,7 |
| 2 | Основное мероприятие1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | За отчетный период были заключены и исполнены 6 муниципальных контрактов по восстановлению профиля грунтовых дорог; по скашиванию травы на обочинах; устранение деформаций и повреждений; | 01.01.2018 | 28.09.2018 | 679,3 | 679,3 | 443,6 | 772,6 | 235,7 оплата производилась за фактически оказанные услуги по ремонту и содержанию дорог |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А | Заключено 3 договора на отсыпку дорог в х. Ясный, х. Нижняя Ковалевка. Заключен 1 муниципальный контракт на выполнение работ по паспортизации дорог Ковалевского сельского поселения ( за счет областных средств) | 01.01.2018 | 28.09.2018 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А | В отчетном периоде расходы не планировались | 01.01.2018 | 28.09.2018 | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А |  | 01.01.2018 | 28.09.2018 | - | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А | Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием в хуторах Платово , Н. Ковалевка, х. Ясный Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по паспортизации дорог Ковалевского сельского поселения | X | 28.09.2018 | X | X | X | X | Х |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А | В отчетном периоде расходы не производились | 01.01.2018 | 28.09.2018 | - | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А | За отчетный период в рамках профилактической работы проводились профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения. | 01.01.2018 | 28.09.2018 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А | Проводились профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения | X | 28.09.2018 | X | X | X | X | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 1008,3 | 1008,3 | 772,6 | 772,6 | 235,7 |

Глава Ковалевского  сельского поселения                                                  Изварин Н.В.

### Исполнитель – Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

за отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 29.10.2013 № 80.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено1008,3 тыс. руб. За 9 месяцев 2018 года заключено 10 договоров и 1 соглашение на сумму 772,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 772,6 тыс. рублей или  76,6 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.12.2017 № 57 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. За 9 месяцев  2018 года в установленный срок выполнены все основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» и 1.4 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием в хуторах Платово , Н. Ковалевка, х. Ясный  Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по паспортизации дорог Ковалевского сельского поселения

Заключено соглашение на перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Красносулинского района бюджету поселения, для финансирования дорожной деятельности на территории Ковалевского сельского поселения

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году расходы не производились.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами».

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. За отчетный период в рамках  профилактической работы  проводились профилактические беседы с различными категориями участников  дорожного движения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Ковалевского сельского поселения                                                               Н.В. Изварин

Исполнитель:

Специалист по благоустройству – Соммер Ю.А.