Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Развитие транспортной системы отчетный период 6 мес. 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///E:\Постановления%202013\№%2068.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///E:\Постановления%202013\№%2068.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период был заключен и исполнен муниципальный контракт № 31 от 30.12.2014 по скашиванию травы на обочинах . | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 565.5 | 15.0 | 15.0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период заключены 3 муниципальных контракта №1 от 25.03.2014,№2 от 27.03.2014,№3 28.03.2014 по содержанию внутри поселковых дорог общего пользования местного значения в частности, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов .На данный момент выдуться работы. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 234.3 | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период были заключены и исполнены 2 муниципальных контракта № 15 от 11.03.2014 и №16 от 17.03.2014 по внеплановой инвентаризации внутрепоселковых дорог. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 300.0 | 199.7 | 199.7 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период был заключен и исполнен муниципальный контракт№ 31 от 30.12.2014 по скашиванию травы на обочинах , заключены 3 муниципальных контракта№1 от 25.03.2014,№2 от 27.03.2014,№3 28.03.2014 по содержанию внутри поселковых дорог общего пользования местного значения в частности, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов .На данный момент выдуться работы, заключены и исполнены 2 муниципальных контракта№ 15 от 11.03.2014 и №16 от 17.03.2014 по внеплановой инвентаризации внутрепоселковых дорог. | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация дорожного движения» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 108.3 | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период в рамках профилактической работы проводились профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения. С 15 мая по 15 июня проведены мероприятия «Внимание, дети!». Проведены мероприятия в общеобразовательных школах: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", «Безопасное колесо». | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2 | Контрольное событие  программы | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период в рамках профилактической работы проводились профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения. С 15 мая по 15 июня проведены мероприятия «Внимание, дети!». Проведены мероприятия в общеобразовательных школах: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", «Безопасное колесо». Основное мероприятие «Организация дорожного движения» не проводилось из-за отсутствия финансирования | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.