Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство   отчетный период 12  мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось, т.к. балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось, т.к.на балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | На официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения еженедельно обновляется информация, каждую неделю проводиться сход граждан. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период 2014 г. данное мероприятие не проводилось, т.к. балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. На официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения еженедельно обновляется информация, каждую неделю проводиться сход граждан. | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период 2014 г. была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам №650 от 30.12.2013 и №2191 от 30.12.2013, и оплаты мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения поселения ,согласно 2 муниципальным контрактам №5 от 09.01.2014 и №6 от 09.01.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 757,7 | 714,3 | 714,3 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период проводились 4 субботника по уборке территории Ковалевского сельского поселения. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период была проведена противоклещевая обработка мест общего пользования(договор №320/060/31 от 15.04.2014; выявлены места произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению(договора №2 от 07.02.2014, №10 от 10.02.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 125,00 | 95,9 | 95,9 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Расходы по организации содержания мест захоронений» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период были проведены мероприятия по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ согласно договору №196 от 30.12.2013 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 6.0 | 4.6 | 4.6 |
| 2.5 | Основное мероприятие «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | На официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения еженедельно обновляется информация, каждую неделю проводиться сход граждан. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2 | Контрольное событие программы | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам №650 от 30.12.2013 и №2191 от 30.12.2013, и оплаты мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения поселения ,согласно 2 муниципальным контрактам №5 от 09.01.2014 и №6 от 09.01.2014, проводились 3 субботника по уборке территории Ковалевского сельского поселения, была проведена противоклещевая обработка мест общего пользования(договор №320/060/31 от 15.04.2014; выявлены места произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению(договора №2 от 07.02.2014, №10 от 10.02.2014, проведены мероприятия по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ согласно договору №196 от 30.12.2013. На официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения еженедельно обновляется информация, каждую неделю проводиться сход граждан. | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Ведущий специалист-главный бухгалтер

Администрации Ковалевского сельского поселения                                                                       Л.А.Соценко