РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                             
КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017г.                                                        №  114                                                   х. Платово

О внесении изменений в Приложение №1 к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», решениями собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 22.12.2017 № 42 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 27.12.2016г № 17 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 27.12.2017 № 43 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», Администрация Ковалевского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору экономики и финансов осуществлять финансирование муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в пределах ассигнований, предусмотренных на  указанные цели на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения							Н.В.Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации Ковалевского

сельского поселения

от 29.12.2017 г. №114

Муниципальная программа Ковалевского сельского  поселения

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

муниципальной программы  Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы Ковалевского сельского поселения | муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ковалевского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Ковалевского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения; - Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Ковалевского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Задачи муниципальной программы | -обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Ковалевского сельского поселения; -сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; -улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет – 7 970,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1208,1 тыс. рублей; 2015 год – 1319,0 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 216,2 тыс. рублей; 2016 год – 2147,8 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 1 746,5 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 549,4 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета – 1 242,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год –216,2 тыс. рублей; 2015 год –324,3 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 216,2 тыс. рублей; 2016 год –108,1 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 289,8 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 304,3 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 2 608,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 12,2 тыс. рублей; 2015 год – 6,1 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 5,9 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 1339,0 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 245,1 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселения – 4 119,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 979,7 тыс. рублей. 2015 год – 988,6 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 2 033,8 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 117,7 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Ковалевского сельского поселения; -современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Ковалевском сельском поселении. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния транспортной системы Ковалевского сельского поселения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Ковалевского сельского  поселения, согласно форме статистической отчетности 3-ДГ (МО) составляет 32,24 км. Ремонт и содержание дорог и улиц является ключевой задачей органов местного самоуправления.

Без реализации неотложных мер по повышению качества дорожного покрытия и развития транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и обеспечить комфортное проживание населения.

Таким образом, проблема развития транспортной инфраструктуры поселения, требует решения основных задач с помощью программного подхода.

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни населения и развитие транспортной инфраструктуры.

Дорожная сеть Ковалевского сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия,  водоотводных и мостовых сооружений.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог  и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета Ковалевского сельского поселения.

Применение программно-целевого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является: создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Ковалевского сельского  поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы предстоит решить следующие задачи:

-обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Ковалевского сельского поселения;

-сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

-улучшение транспортного обслуживания населения.

Целевым показателем (индикатором) программы является:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы расходов бюджета поселения корректируется с учетом утвержденных лимитов.

Результат реализации муниципальной программы:

-развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Ковалевского сельского поселения;

-современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Ковалевском сельском поселении.

Кроме того, планируется выполнение текущего ремонта автодорог, что позволит сохранить в нормативном состоянии дорожное покрытие на участках, не охваченных капитальным ремонтом.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы представлены в приложении №7 к муниципальной программе.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы обобщенная характеристика основных мероприятий.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения»;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения».

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для поселения в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения поселения.

По подпрограмме 1. «Развитие транспортной  инфраструктуры Ковалевского сельского поселения»  предусмотрено три основных  мероприятия:

- 1.1 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- 1.2 Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

-  1.3  Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства.

По подпрограмме 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Ковалевского сельского поселения» предусмотрено два основных мероприятия:

-  2.1  Организация дорожного движения;

- 2.2 Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств  областного бюджета, бюджета района и бюджета поселения.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет – 7 970,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1208,1 тыс. рублей;

2015 год –  1319,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 216,2 тыс. рублей;

2016 год – 2147,8 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства

2015 года – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 746,5 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства

2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 549,4 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета – 1 242,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –216,2 тыс. рублей;

2015 год –324,3 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 216,2 тыс. рублей;

2016 год –108,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства

2015 года – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 289,8 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства

2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 304,3  тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 2 608,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 12,2 тыс. рублей;

2015 год – 6,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 5,9 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства

2015 года – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 1339,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства

2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 245,1 тыс. рублей;

2019 год – 0,0  тыс. рублей;

2020 год – 0,0  тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселения – 4 119,8  тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 979,7 тыс. рублей.

2015 год – 988,6 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 033,8 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства

2015 года – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 117,7 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства

2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в Приложении №5 и Приложении № 6 к муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ковалевского сельского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 21), по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где: СРом - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Ковалевского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 20), по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где: СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:

где:  - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

- степень реализации всех мероприятий программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

- высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и выше;

- удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

- низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше;

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким если УРпр составляет менее 0,75.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной  программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной  программы и внесение в установленном порядке проекта постановления  об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной  программы, а также перечень участников муниципальной  программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Ковалевского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации  и вносит их на рассмотрение  комиссии Администрации Ковалевского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной  программы по итогам года, согласовывает, и вносит проект постановления Администрации Ковалевского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Ковалевского сельского поселения.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы в реализации которой предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры

Ковалевского сельского  поселения»

муниципальной программы.

Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского  поселения»

муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Ковалевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация Ковалевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | -развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | -разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; -содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | - Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 7 562,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1099,8 тыс. рублей; 2015 год – 1169,0 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 216,2 тыс. рублей; 2016 год – 1 997,8 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 1 746,5 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 549,4 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета – 1 242,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год –216,2 тыс. рублей; 2015 год –324,3 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 216,2 тыс. рублей; 2016 год –108,1 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 289,8 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 304,3 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 2 608,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 12,2 тыс. рублей; 2015 год – 6,1 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 5,9 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 1 339,0 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 245,1 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселения – 3 711,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 871,4 тыс. рублей. 2015 год – 838,6 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 1 883,8 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 117,7 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Ковалевского сельского поселения. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы  муниципальной программы.

Внутрипоселковые дороги находятся в муниципальной собственности  Ковалевского сельского поселения и обслуживают местные связи. Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения на начало 2013 г. составила 32,24  км. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории, на 70 процентах общей протяженности отсутствует твердое покрытие.

К числу наиболее актуальных проблем транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского  поселения относятся следующие:

-высокий уровень физического износа дорожного покрытия;

-существует острая нехватка средств на содержание дорог общего пользования местного значения;

-отсутствие на 70 % процентах автомобильных дорогах поселения твердого покрытия.

Перечисленные проблемы  ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с требованиями СниП.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы предстоит решить следующие задачи:

-разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы расхода бюджета корректируется с учетом утвержденных лимитов.

Целевым индикатором (показателем) подпрограммы является:

-количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Результат реализации муниципальной программы:

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Ковалевского сельского поселения.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2017 годы. При реализации подпрограммы этапы не выделяются.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

муниципальной программы.

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1.1 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Данное мероприятие предусматривает:

- содержание автомобильных дорог местного значения;

- скашивание травы на обочинах;

- очистку проезжей части дорог и обочин.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Данное мероприятие предусматривает проведение ремонта автомобильных дорог местного значения.

1.3  Иные мероприятия в сфере  дорожного хозяйства.

1.4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений.

Данное мероприятие предусматривает перечисление бюджету района на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (за счет неиспользованных остатков средств ликвидируемого Дорожного фонда Ковалевского сельского поселения).

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  муниципальной программы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств  бюджета  поселения,  областного бюджета и бюджета района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 7 562,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1099,8 тыс. рублей;

2015 год –  1169,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 216,2 тыс. рублей;

2016 год – 1 997,8 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 746,5 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 549,4 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета – 1 242,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –216,2 тыс. рублей;

2015 год –324,3 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 216,2 тыс. рублей;

2016 год –108,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства

2015 года – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 289,8 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства

2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 304,3  тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 2 608,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12,2 тыс. рублей;

2015 год – 6,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 5,9 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 339,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 245,1 тыс. рублей;

2019 год – 0,0  тыс. рублей;

2020 год – 0,0  тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселения – 3 711,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 871,4 тыс. рублей.

2015 год – 838,6 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 883,8 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 117,7 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в Приложении № 5 и Приложении № 6 к муниципальной программе.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Ковалевского сельского поселения»

муниципальной программы

Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» муниципальной программы.

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения (далее - подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Ковалевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Ковалевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы |  | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | – | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах Ковалевского сельского поселения, в том числе сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения . |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | - | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |  | 2014-2017 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | Общий объем финансирования подпрограммы поселения составляет – 408,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 108,3 тыс. рублей; 2015 год – 150,0 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 150,0 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. за счет средств бюджета района –0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год –0,0 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей; 2016 год –0,0 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. за счет средств бюджета поселения – 408,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 108,3 тыс. рублей; 2015 год – 150,0 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 150,0 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | – | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Ковалевского сельского поселения. |

Раздел 1. Характеристика сферы подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения».

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Ковалевского сельского поселения. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста.

В Ковалевском сельском поселении в 2012 году зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получили травмы 2 человека.

При относительном сокращении количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Ковалевского сельского  поселения на 60 процентов (3 человека) по сравнению с 2004 годом (5 человек), с 2009 года в  Ковалевском сельском   поселении не  наблюдается рост количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Сокращение количества человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение уровня тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в целом по Ковалевскому сельскому поселению неразрывно связано с эффективностью от реализации муниципальных программ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы муниципальной программы.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные

ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы  муниципальной программы.

Целью подпрограммы является:

- повышение безопасности дорожного движения на дорогах Ковалевского сельского поселения, в том числе сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условиям ее достижения является решение следующей задачи:

- формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:

- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий  (количество погибших на 100 пострадавших).

Основной ожидаемый результат реализации подпрограммы муниципальной  программы:

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Ковалевского сельского поселения.

Срок реализации подпрограммы муниципальной программы Ковалевского сельского поселения с 2014 по 2017 годы. Этапы не выделяются.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий  подпрограммы   муниципальной программы.

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

2.1  Организация дорожного движения:

- установка и поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки;

- разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков;

2.2  Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения:

- оформление «уголков» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

-распространение среди населения наглядной агитации по пропаганде дорожного движения.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы   муниципальной программы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств  бюджета  поселения.

Общий объем финансирования подпрограммы поселения составляет – 408,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 108,3 тыс. рублей;

2015 год – 150,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 150,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

за счет средств бюджета района  – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год –0,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей;

2016 год –0,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

за счет средств бюджета поселения – 408,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 108,3 тыс. рублей;

2015 год – 150,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 150,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в Приложении № 5 и Приложении № 6 к муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе

Ковалевского сельского

поселения «Развитие

транспортной системы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица. из-мере-ний. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | 70,0 | 70,0 | - | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | - | - |
| Подпрограмма1. «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | 0,4 | 0,5 | 60,0 | 55,0 | - | - |
| Подпрограмма2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Ковалевского сельского

поселения «Развитие

транспортной системы»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Ковалевского сельского поселения | 2014 | 2018 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | Показатели 1 1.1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Ковалевского сельского поселения | 2014 | 2018 | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | Показатели 1 1.1 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.: Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Администрация Ковалевского сельского поселения | 2014 | 2018 | Проведение иных мероприятий в сфере дорожного хозяйства |  | Показатели 1 1.1 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. : Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | Администрация Ковалевского сельского поселения | 2017 | 2018 | Перечисление бюджету района на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (за счет неиспользованных остатков средств ликвидируемого Дорожного фонда Ковалевского сельского поселения) |  | Показатели 1 1.1 |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1.:Организация дорожного движения | Администрация Ковалевского сельского поселения | 2014 | 2018 | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Ковалевского сельского поселения | увеличение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Показатели 2.1 2.2 |
| 5 | Основное мероприятие 2.2: Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения | Администрация Ковалевского сельского поселения | 2014 | 2018 | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | увеличение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | Показатели 2.1 2.2 |

Приложение  № 3

к муниципальной программе

Ковалевского сельского

поселения «Развитие

транспортной системы»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | п. 2.2.6 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Годовая форма Федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утверждённая приказом Росстата от 06.09.2012 № 480 | Росстат |

Приложение  № 4

к муниципальной программе

Ковалевского сельского

поселения «Развитие

транспортной системы»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | S=V1/V2х100% | S -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения V1 - автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям V2 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Д общ = 1Д+2Д+Дп, где | Д общ - общая протяженность дорог построенных (капитально отремонтированных) 1 Д протяженность дорог построенных (капитально отремонтированных) по объекту 1; 2 Д- протяженность дорог построенных (капитально отремонтированных) по объекту 2 и т. д. Строительство дорог в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы». |
| 3 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | П = Пi * 4,5%/100%- Пi, где П- количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий; Пi- количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно- транспортных происшествиях. | П- количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий; Пi- количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно транспортных происшествиях. (Фактическое значение по справке погибших в результате дорожно- транспортных происшествий, зарегистрированных ОГИБДД МО МВД) |
| 4 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | процент | Тп = П / П+Р*100, где П- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Р - количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествий. | П- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Р - количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествий. (Фактическое значение по справке погибших и получивших ранения в результате дорожно- транспортных происшествий, зарегистрированных ОГИБДД МО МВД) |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Ковалевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 7 970,8 | 1208,1 | 1319,0 | 2147,8 | 1 746,5 | 1 549,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | X | X | X | X | Х | 0,0 | 216,2 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Ковалевского сельского поселения, всего | 951 | X | X | X | 7 940,8 | 1208,1 | 1319,0 | 2147,8 | 1 746,5 | 1549,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 7 562,5 | 1099,8 | 1169,0 | 1997,8 | 1746,5 | 1 549,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Ковалевского сельского поселения | 951 | X | X | X | 7 562,5 | 1099,8 | 1169,0 | 1997,8 | 1746,5 | 1 549,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация Ковалевского сельского поселения | 951 | X | X | X | 5 653,1 | 565,5 | 756,5 | 1795,3 | 1315,4 | 1 220,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0409 | 0412007 | 240 | 1322,0 | 565,5 | 756,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0409 | 0410020060 | 240 | 1795,3 | 0,0 | 0,0 | 1795,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0409 | 0410020070 | 244 | 2 535,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1315,4 | 1 220,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация Ковалевского сельского поселения | 951 | X | X | X | 1 327,1 | 234,3 | 333,4 | 117,0 | 313,4 | 329,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 951 951 | 0409 0409 0409 | 0412014 0418505 0417351 | 240 240 240 | 8,9 18,3 540,5 | 5,9 12,2 216,2 | 3,0 6,1 324,3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  |  | 951 951 | 0409 0409 | 04100S3510 0410073510 | 240 240 | 8,9 108,1 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 8,9 108,1 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
|  |  | 951 | 0409 | 04100S3510 | 244 | 642,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,4 | 329,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Администрация Ковалевского сельского поселения | 951 951 | X 0409 | X 0412016 | X 240 | 464,6 379,1 | 300,0 300,0 | 79,1 79,1 | 85,5 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
|  |  | 951 | 0409 | 0410020080 | 240 | 85,5 | 0,0 | 0,0 | 85,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | Администрация Ковалевского сельского поселения | 951 | 0409 | 0410085040 | 540 | 117,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 408,3 | 108,3 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Ковалевского сельского поселения | 951 | X | X | X | 408,3 | 108,3 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Администрация Ковалевского сельского поселения | 951 | X | X | X | 408,3 | 108,3 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 951 951 | 0409 0409 0409 | 0422008 0420020070 0420020 080 | 240 240 244 | 258,3 150,0 0,0 | 108,3 0,0 0,0 | 150,0 0,0 0,0 | 0,0 150,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Администрация Ковалевского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Ковалевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Расходы на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 7 970,8 | 1208,1 | 1319,0 | 2147,8 | 1 746,5 | 1 549,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 216,2 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | 1 242,7 | 216,2 | 324,3 | 108,1 | 289,8 | 304,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 216,2 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | бюджет района | 2 608,3 | 12,2 | 6,1 | 5,9 | 1339,0 | 1 245,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | бюджет поселения | 4119,8 | 979,7 | 988,6 | 2033,8 | 117,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | Всего | 7 562,5 | 1099,8 | 1169,0 | 1997,8 | 1746,5 | 1 549,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 216,2 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | 1 242,7 | 216,2 | 324,3 | 108,1 | 289,8 | 304,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 216,2 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | бюджет района | 2 608,3 | 12,2 | 6,1 | 5,9 | 1339,0 | 1 245,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | бюджет поселения | 3711,5 | 871,4 | 838,6 | 1883,8 | 117,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | Всего | 608,3 | 108,3 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | бюджет поселения | 649,8 | 108,3 | 150,0 | 391,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №7

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной  программы

| № п/п |  | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» |  | в части утверждения нормативов финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели | Администрация Ковалевского сельского поселения | до 01.03.2016 |