РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015 	                                                       №18                                            х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского  поселения  от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций»,  руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», Администрация Ковалевского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В.Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 30.03.2015 №18

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 г. № 80.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы  сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2014 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Ковалевского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

- очистка дорог от снега на территории поселения;

- грейдирование и подсыпка дорог в хуторах Платово,Ясный;

- уборка мусора вдоль дорог в хуторах Платово,Ясный.;

- покос травы вдоль дорог в хуторах Платово,Ясный;

- грейдирование и подсыпка в хуторах Ковалевского сельского поселения за счет областных средств;

С целью сокращения количества лиц, погибших в  результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, проведены мероприятия «Внимание, дети!», "Внимание - пешеход!", «Безопасное колесо».

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 80.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» было предусмотрено 3 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки, однако в связи с невыполнением доходной части бюджета поселения сложилась кредиторская задолженность.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие «Организация дорожного движения» за отчетный период  данное мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году приведены в  Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2014 году принято

Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения

от 25.01.2013 года № 4 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели».

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году принято

Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения

от 27.01.2014 года № 5 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели».

Для реализации мероприятий в 2016 году необходимо принять нормативный правовой акт «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» до 01.12.2015года.

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 1 208,1 тыс. руб., израсходовано 659,3 тыс. руб. (54,58 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 216,2 тыс. руб., израсходовано – 0,00 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселения план – 979,70 тыс. руб., израсходовано – 647,1 тыс. руб. (66,05%).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» план – 1 099,8 тыс. руб., фактически расходовано – 659,3 тыс. руб. (59,95 %), в том числе за счет средств областного бюджета план – 216,2 тыс. руб., израсходовано – 0,00 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» план составляет 108,3 тыс. руб., фактических расходов не было, так как разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков перенесены на 2016 год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году не были запланированы достижения по показателям (индикатора) по муниципальной программе.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Ковалевского  сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 27.01.2014 № 3 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Ковалевского   сельского поселения от 24.10.2013 № 80 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2013 № 46 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 75,4 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

2. Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 12.02.2014 № 10 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Ковалевского   сельского поселения от 24.10.2013 № 80 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения  от 06.02.2014 № 47 «О внесении изменений  в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения  от 26.12.2013  №46  «О бюджете  Ковалевского сельского поселения Красносулинского  района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

- уменьшение на 12,2 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

- добавление основного мероприятия «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», расходы на которое составили 12,2 тыс. руб.

3. Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 26.03.2014 №21/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации  Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 80 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 14.03.2014 № 48 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2013 № 46 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 300,00 тыс. руб. на основное мероприятие в подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения»; - увеличение  средств на основное мероприятие «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» в сумме 300,0 тыс. руб.

Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Ковалевского сельского поселения.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 6 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2014 году в ходе реализации муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в сумме  440,5  тыс.рублей,

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году приведена в Таблице 5 к настоящему отчету.

Перераспределение средств по основным мероприятиям муниципальной программы на сумму 63,2 тыс. рублей приведены в Таблице 6 к настоящему отчету.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета ,бюджета района и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ковалевского  сельского поселения приведена Таблице № 7 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В связи с тем, что плановые и фактические значения 2 показателей равны нулю, их значение, характеризующее выполнение цели (задачи), достигнутые в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) примем за 1.

Е = (0,99 + 0,2 + 1 + 1) / 4 х 100 = 79,8 %

Так как значение показателя Е = 79,8 %, то эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определялся по формуле:

Фф

Уэф = -----  х  100 %,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уэф = 659,3 /1208,1 х 100 % = 55 %

Так как значение показателя Уэф = 55 %, то уровень исполнения финансирования представляется, как неудовлетворительный.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной. В связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации не в полном объеме, показатель уровня исполнения финансирования признан неудовлетворительным.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Ковалевского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 22.14.2014 № 65 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - |  |  | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | - |  |  | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист первой категории Донченко Л.Г. (глава поселения Изварин Н.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | были выполнены следующие виды работ: очистка дорог от снега; грейдирование и подсыпка дорог; уборка мусора вдоль дорог; покос травы вдоль дорог. | образовалась кредиторская задолженность в связи с не выполнением доходной части бюджета поселения |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист первой категории Донченко Л.Г. (глава поселения Изварин Н.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов .На данный момент ведутся работы. | Были выполнены работы по содержанию внутри поселковых дорог общего пользования местного значения в частности, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов . | образовалась кредиторская задолженность в связи с не выполнением доходной части бюджета поселения |
| 1.3 | Основное мероприятие: «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист первой категории Донченко Л.Г. (глава поселения Изварин Н.В.) |  |  |  |  | диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | Проведены работы внеплановой инвентаризации внутрепоселковых дорог. | - |
| 1.4 | Основное мероприятие: «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист первой категории Донченко Л.Г. (глава поселения Изварин Н.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | софинансирование расходов на содержание автомобильной дороги | софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог осуществлено согласно договору | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация дорожного движения» | Специалист первой категории Донченко Л.Г. (глава поселения Изварин Н.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | - | - | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Ковалевского сельского поселения | Данное мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования. | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Специалист первой категории Донченко Л.Г. (глава поселения Изварин Н.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | Среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, проведены мероприятия «Внимание, дети!». Проведены мероприятия в общеобразовательных школах: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", «Безопасное колесо». | - |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 25.01.2013 № 4 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2014 год | Администрация Ковалевского сельского поселения | до 01.03.2013 | 25.01.2013 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2014 год |
| 2… | Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.01.2014 № 5 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год | Администрация Ковалевского сельского поселения | до 01.03.2014 | 24.01.2014 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели»- | Утверждение норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2016 год | Администрация Ковалевского сельского поселения - | до 01.12.2015 | X | X |
| 2 | - | - | - | - | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

- Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1208,1 | 659,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 216,2 | - |
|  |  | бюджет района | 12,2 | - |
|  |  | бюджет поселения | 979,7 | 659,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | всего | 1099,8 | 659,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 216,2 | - |
|  |  | бюджет района | 12,2 | 12,2 |
|  |  | бюджет поселения | 871,4 | 647,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 565,5 | 342,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 565,5 | 342,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 216,2 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | 216,2 | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | 300,00 | 298,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 300,0 | 298,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 4 | «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 18,1 | 18,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | 12,2 | 12,2 |
|  |  | бюджет поселения | 5,9 | 5,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | всего | 108,3 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 108,3 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация дорожного движения» | всего | 108,3 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 108,3 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Ковалевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме «Развитие транспортной системы» в 2014 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 583,6 | 360,4 | 223,2 | - |
| «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 216,2 | - | 216,2 | - |
| «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | 300,00 | 298,9 | 1,1 | - |
| ВСЕГО: | 1099,8 | 659,3 | 440,5 | - |

- Таблица 6

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2014 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | - 63,2 | Корректировка бюджетных ассигнований | Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 27.01.2014 № 3 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 80 «Развитие транспортной системы» |
| Основное мероприятие 1.4: «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | + 12,2 | Добавление бюджетных ассигнований для софинансирования расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от12.02.2014 № 10 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 80 «Развитие транспортной системы» |
| Основное мероприятие 1.3: «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | + 300,0 | Перераспределение бюджетных ассигнований для софинансирования расходов на иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Постановление Администрации сельского поселения от 26.03.2014 № 21/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2014 № 80 «Развитие транспортной системы» |
| Основное мероприятие 1.1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | - 300,0 |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  |

- Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ковалевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета района |  | Объем фактических расходов бюджета поселения |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | бюджет района | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | 216,2 |  | 12,2 | 5,9 | - | - | 12,2 | 100 | 5,9 | 100 |
| ВСЕГО: |  |  | 216,2 |  | 12,2 | 5,9 | - | - | 12,2 | - | 5,9 | 5,9 |
|  |  |  |  | * в соответствии с правовыми актами Ковалевского сельского поселения, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |