РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

##### КОВАЛЕВСКОГО

##### СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015 	                                                       № 19                                           х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ковалевское  сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В.Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от  30.03.2015 № 19

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 78.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ковалевского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Ковалевского сельского поселения;

Задачи программы:

- эффективное управление многоквартирными домами;

-повышение эффективности, качества н и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

В 2014 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены:

3  общественных субботников;

- ликвидированы 3 несанкционированных свалок.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На 17 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.10.2014 № 61/3.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Ковалевского  поселения»  Было запланировано мероприятие1.1«Предоставление субсидий управляющим организациям ,товариществам собственникам жилья ,жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных  домов ,разработку и (или изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов ». Данное мероприятие  не выполнено ,т.к. на балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют многоквартирные дома.

Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства», за отчетный период не проводилось т.к. балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют многоквартирные дома.

Основное мероприятие 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» выполнено на 100 %. Проведено 17 сходов граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. На официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения еженедельно обновляется информация.

Основное мероприятие 2.1 Основное  мероприятие   «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения».   Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. За отчетный период  была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам №650 от 30.12.2013 и №2191 от 30.12.2013, и оплаты мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения поселения ,согласно 2 муниципальным контрактам №5 от 09.01.2014 и №6  от 09.01.2014 г. Исполнено не в полном объеме, в связи фактически сложившимися расходами.

Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» Исполнено  в полном объеме.  За отчетный период  проводились 3 субботника по уборке территории Ковалевского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» ,за отчетный период была проведена противоклещевая обработка мест общего пользования(договор № 320/060/31 от 15.04.2014;

выявлены места произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению (договора №2 от 07.02.2014, №10 от 10.02.2014 г.)

Исполнено не в полном объеме, в связи фактически сложившимися расходами.

Основное мероприятие 2.4 «Расходы по организации содержания мест захоронений» За отчетный период были проведены мероприятия по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ согласно договору   №196 от 30.12.2013 г. Работы выполнены по факту заключенных договоров.

Основное мероприятие 2.5 «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мероприятий  муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Ковалевского сельского поселения в 2014 году не предусматривались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 888,7  тыс. руб., израсходовано 814,8 тыс. руб. (92 %); в том числе  за счет средств бюджета поселения план – 888,7 тыс. руб. израсходовано 814,8тыс. руб. (92 %).

Совместно со специалистом административной комиссии администрации Красносулинского района проводились рейды по соблюдению жителями Правил благоустройства.

Проводилась работа по заключению договоров с населением на вывоз ТБО: были развешены объявления о необходимости заключения договоров, специалисты администрации вели разъяснительную работу о необходимости заключения договоров.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Ковалевского сельского поселения» , мероприятия  не выполнено ,т.к. на балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют многоквартирные дома

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения» израсходовано 888,7 тыс. руб., плановые значения – 814,8 тыс. руб. (92%).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение десяти показателей (индикаторов).

По 3 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» увеличился на 3,0 % по сравнению с плановым и составил 73,0 %, так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации.

Показатель «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» равен 70,0 %, что ниже планового на 3,0 %, что связано с  засушливым  периодом и износом водопроводных путей. потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты.

Доля водопроводных сетей , нуждающихся в замене составляет 32%

Фактический показатель «Уровень газификации Ковалевского сельского поселения» равен 0 %, при плановом – 0 %, показатель не достигнут в связи с неисполнением областной программы по газификации. Работы по газификации  не проведены из-за отсутствия  денежных средств в бюджете.

Фактический показатель «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора» равен 25,0 %, при плановом – 30,0 %, невыполнение показателя связано с расторжением МУП «САХ» в х.Ясный,ст.Замчалово договоров по вывозу ТБО  из-за низкой рентабельности.

Фактический показатель «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт» равен 1, при плановом – 1. Установлены крышки люков на водопроводные колодцы по ул.Российской,ул.Орловской и ул. Севастопольской.

Фактический показатель «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» равен 4000 м2, при плановом – 4 000 м2.

Фактический показатель «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности поселения» равен 65% ,при плановом 70 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»:

1. Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 31.01.2014 № 9/2 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 78 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2013 № 46 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований  на 100,0 тыс. руб. на содержание мероприятий по благоустройству территории  Ковалевского сельского поселения .в т.ч.

- увеличение на 50 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования ,благоустройству территории;

- увеличение на 50 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования : организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения

2. Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 25.05.2014 № 52/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 78 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений:

- увеличение бюджетных ассигнований на 68,8 тыс.руб. на содержание мероприятий по благоустройству территории  Ковалевского сельского поселения в.ч.:,

- увеличение на 18,8 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования ,благоустройству территории;

- увеличение на 50 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования : организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения.

3. Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 01.08.2014 № 80 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 78 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений:

- увеличение бюджетных ассигнований  на 32,5 тыс. руб. на содержание мероприятий по благоустройству территории  Ковалевского сельского поселения» .в т.ч.

- увеличение  на 32,5 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования ,благоустройству территории;

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 4 настоящего отчета.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ковалевского сельского поселения приведена Таблице  5 к настоящему отчету.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1 = 73 / 70 = 1,05

С2 = 70 /73 = 0,96

С3 = 70 /70 = 1,0

С5 = 0, так как муниципальной  программой целевое значение показателя установлено начиная с 2015 года.

С1.1 = 50 / 55 = 0,91

С1.2 = 1

С2.1 = 25 /30 = 0,3

С2.2 = 1 /1 =1

С2.3 = 4000 / 4 000 =1

С2.4 = 94 / 94 = 1

С3.2 = 0, так как муниципальной  программой целевое значение показателя установлено начиная с 2015 года.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------    х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

Р = (1,05 + 0,96 + 1,0 + 0,91 +1 +0,3 +1 +1 + 1) / 12 х 100 % = 69,0 %

Так как значение показателя результативности Р равно 69,0 %, что больше 50 %, но меньше 80 %, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 814,8 /888,7 х 100 % = 91,69%

Так как значение показателя результативности Р больше  80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как  удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производился по следующей формуле:

П

Э = ----   ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной  программы.

Э = 91,69 /69 = 1,33

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э больше  1, то такая эффективность оценивается как высокая.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2014 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.11.2014 № 100/1 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 70,0 | 73,0 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 3% связано с отсутствием капитального ремонта и замены труб |
| 2. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | - | 73,0 | 70,0 | Связано с засушливым периодом и износом водопроводных путей, причиной потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты. |
| 3. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 70,0 | 70,0 | - |
| 4. | Доля граждан, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения | процентов | - | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | - | 73,0 | 70,0 | Ушла вода в колодцах из-за засухи, изношенность водопроводных сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты. |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | 32, | 32,0 | - |
| 1.3. | Уровень газификации Ковалевского сельского поселения | процентов | - | 0,0 | 0,0 | Работы по газификации не проведены из-за отсутствия денежных средств в бюджете |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | - | 30,0 | 25,0 | Невыполнение показателя связано с расторжением МУП «САХ» в х.Ясный,ст.Замчалово договоров по вывозу ТБО из-за низкой рентабельности. |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | - | 1 | 1 | Установлены крышки люков на водопроводные колодцы в х. Платово |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | - | 4000,0 | 4000,0 | - |
| 2.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 94,0 | 94,0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.( И.О. Главы Ковалевского сельского поселения) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 |  |  | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями |  | За отчетный период данное мероприятие не проводилось, т.к. на балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. |
| 1.2 | Основное мероприятие «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.( И.О. Главы Ковалевского сельского поселения) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 18 сходов. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.( И.О. Главы Ковалевского сельского поселения) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.( И.О. Главы Ковалевского сельского поселения) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 3 субботника и ликвидированы 3 несанкционированные свалки. |  |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.( И.О. Главы Ковалевского сельского поселения) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.( И.О. Главы Ковалевского сельского поселения) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | На 17 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 888,7 | 814,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 888,7 | 814,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | всего | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения» | всего | 888,7 | 814,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 888,7 | 814,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 757,7 | 714,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 757,7 | 714,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 125,0 | 95,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 125,0 | 95,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Расходы по организации содержания мест захоронений» | всего | 6,0 | 4,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 6,0 | 4,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |