РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2018 г.                                        № 26                                           х. Платово

Об утверждении Плана мероприятий

по подготовке к осенне-зимнему

периоду 2018-2019 годов Ковалевского

сельского поселения.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Ковалевского сельского поселения к предстоящему отопительному периоду 2018-2019 годов, повышения качества предоставления услуг населению и другим потребителям, Администрация Ковалевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке Ковалевского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского сельского поселения                                    Н.В. Изварин

Утвержден

постановлением Администрации

Ковалевского сельского поселения

от 29.03.2018 г. №26

ПЛАН

мероприятий по подготовке Ковалевского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

| 1. | Совместный вывоз шлака ст. Замчалово | Апрель-май 2018г. | Глава поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение аукциона муниципального имущества Ковалевского сельского поселения Котельная №3 ст. Замчалово | Апрель-май 2018г. | Глава поселения |
| 3. | Текущий ремонт уличного освещения х.Платово х.Н.-Ковалевка ст.Замчалово | Май-сентябрь 2018г. | Глава поселения |
| 4. | Ремонт дорожного покрытия х. Платово х. Ясный ст. Замчалово х. Н.Ковалевка | Май-сентябрь 2018г. | Глава поселения |
| 5. | Видимость дорожного полотна - обрезка кустарников | Июль-август 2018г. | Глава поселения |
| 6. | Организовать работу по бесхозным квартирам ст. Замчалово | Июль-август 2018г. | Глава поселения |
| 7. | Закупка угля Администрация Ковалевского поселения | Август 2018г. | Глава поселения |
| 8. | Закупка угля СДК | Август 2018г. | Глава поселения |
| 9. | Подготовка актов готовности домов к отопительному сезону ст. Замчалово | Август-сентябрь 2018г. | Глава поселения |
| 10 | Опресовка систем теплоснабжения МКД ст. Замчалово | Сентябрь-октябрь 2018г. | Глава поселения |