РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016                                                        №  26                                      х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского  поселения  от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций»,  руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», Администрация Ковалевского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В.Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 31.03.2016 № 26

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2015 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 г. № 80.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы  сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2015 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Ковалевского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

- очистка дорог от снега на территории поселения;

- грейдирование и подсыпка дорог в хуторах Платово,Ясный;

- уборка мусора вдоль дорог в хуторах Платово,Ясный.;

- покос травы вдоль дорог в хуторах Платово,Ясный.

Расходы в рамках муниципальной программы " Развитие транспортной системы " составила 733,8 тыс.рублей при плане 1 319,0 тыс. рублей.

За отчетный период были заключены и исполнены муниципальные контракты

№ 39 от 27.03.2015г.,

№ 79 от 12.05.15 г.;

по восстановлению профиля грунтовых дорог;

№ 101 от 04.06.2015 г.по скашиванию травы на обочинах .

№ 19 от 13.10.2014, по восстановлению части элементов моста;

№ 1/09-1 от 01.09.2015, устранение деформаций и повреждений;

№ 1/09-2от 01.09.2015

устранение деформаций и повреждений.

Заключены и оплачены  3 договора  на сумму 216,2 тыс. рублей,

( за счет областных средств)

№ 1 от 25.03.2014

№ 2 от 27.03.2014

№ 3 от 28.03.2014

Заключены 2 договора

( за счет областных средств, средств софинансирования Красносулинского района и софинансирования поселения)

№ 1-Д от 15.06.2015

№ 2-Д от 15.06.2015, на сумму 117,2 тыс. рублей.

Заключен договор с УМП ТБТИ № 18 от 23.03.2015 на внеплановую инвентаризацию объектов (внутри поселковая дорога)

Заключен договор № 1515 – ИИТ от 06.10.2015 года на разработку проектно-сметной документации (организация дорожного движения в Ковалевском сельском поселении)

С целью сокращения количества лиц, погибших в  результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, проведены мероприятия «Внимание, дети!», "Внимание - пешеход!", «Безопасное колесо».

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 № 80.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1 319.0 тыс. руб. В 2015 году заключено 13 договоров на сумму 733.8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 733.8 тыс. рублей или 55.63 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры  Ковалевского  сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 05.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.11.2014 № 100/5 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 1 169.0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.3.«Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»).

Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, скашиванию травы на обочинах, по очистке проезжей части дорог и обочин. Заключено 13 договоров на ремонт и содержание автомобильных дорог.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятий                 (2.1.«Организация дорожного движения»; 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»).

Проводились профилактические беседы с различными категориями участников  дорожного движения. С 12 мая по 11 июня проведены мероприятия «Внимание, дети!». Проведены мероприятия в  общеобразовательных школах: "Внимание    - дети!", "Внимание  - пешеход!" Разработка дислокации дорожных знаков в 2015 года не производилась.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году отражены в  Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, отсутствовали.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 1 319,0 тыс. руб., израсходовано 733,8 тыс. руб. (55,63 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 324,3 тыс. руб., израсходовано – 324,3 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселения план – 988,6 тыс. руб., израсходовано – 403,4 тыс. руб.(40,8 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» план – 1 169,0 тыс. руб., фактически расходовано – 733,8 тыс. руб. (62,77 %), в том числе за счет средств областного бюджета план – 324,3 тыс. руб., израсходовано – 324,3 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» план составляет 150,0 тыс. руб., фактических расходов не было, так как разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков перенесены на 2016 год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2015 году по показателям (индикатора) по муниципальной программе было запланировано одно достижение:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

По подпрограмме 1.«Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения»

1.1 Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

По подпрограмме     2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения»

2.1  Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2.2  Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий  (количество погибших на 100 пострадавших)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Ковалевского  сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

- Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 27.02.2015 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 13.02.2015 г. №78 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 г. № 73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

- Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 06.04.2015 № 25 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.03.2015 г. №84 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 г. № 73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

- Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.05.2015 № 36 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 23.04.2015 г. №88 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 г. № 73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

- Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.07.2015 № 67 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Ковалевского сельского поселения».

- Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 14.12.2015 № 127 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», в связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год».

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является  выполнение всех запланированных мероприятий и достижение  плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2015 году было запланировано-1 319,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило- 733,8 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена не в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании следующих критериев:

- Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 0,25;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2.2 равно 1,0;

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо= 0, 90 что характеризует удовлетворительны  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников  финансирования СРом = 0,75.

- Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий ,выполненных в полном объеме: СРм = 0,75, что характеризует удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов  за счет  средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 733,8/1319,0 = 0,55.

- Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эис = 0,73. Бюджетная эффективность признана  низкой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр=  Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2

УРпр= 0,90*0,5+0,75*0,3+0,73*0,2=0,82

С учетом данных результатов в 2015 году муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Раздел 8.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2014 году принято

Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения

от 25.01.2013 года № 4 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели».

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году принято

Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения

от 27.01.2014 года № 5 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели».

Для реализации мероприятий в 2016 году принято Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения  от 16.01.2015 № 1  «О нормативах  финансовых   затрат

на  содержание  автомобильных дорог местного значения и правилах расчета

размера  средства бюджета поселения на указанные цели на 2015г»

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в Таблице 4 настоящего отчета.

Раздел 9.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2015 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 15.12.2015 № 28 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

### Таблица 1

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник должность/ ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Изварин Н.В.) Специалист первой категории Глушкова А.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | За отчетный период были заключены и исполнены муниципальные контракты № 39 от 27.03.2015г., № 79 от 12.05.15 г.; по восстановлению профиля грунтовых дорог; № 101 от 04.06.2015 г.по скашиванию травы на обочинах . № 19 от 13.10.2014, по восстановлению части элементов моста; № 1/09-1 от 01.09.2015, устранение деформаций и повреждений; № 1/09-2от 01.09.2015 устранение деформаций и повреждений. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Изварин Н.В.) Специалист первой категории Глушкова А.Н. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов .На данный момент ведутся работы. | Заключены 3 договора ( за счет областных средств) № 1 от 25.03.2014 № 2 от 27.03.2014 № 3 от 28.03.2014 Заключены 2 договора ( за счет областных средств, средств софинансирования Красносулинского раона и софинансирования поселения) № 1-Д от 15.06.2015 № 2-Д от 15.06.2015 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие: «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Изварин Н.В.) Специалист первой категории Глушкова А.Н. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | Заключен договор с УМП ТБТИ № 18 от 23.03.2015 на внеплановую инвентаризацию объектов (внутри поселковая дорога); Договор № 1515 – ИИТ от 06.10.2015 на разработку проектно-сметной документации. | - |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация дорожного движения» | Глава поселения Изварин Н.В.) Специалист первой категории Глушкова А.Н. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Ковалевского сельского поселения | Разработка дислокации дорожных знаков в 2015 года не производилась. | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Изварин Н.В.) Специалист первой категории Глушкова А.Н. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | За отчетный период в рамках профилактической работы проводились профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения. С 12 мая по 11 июня проведены мероприятия «Внимание, дети!». Проведены мероприятия в общеобразовательных школах: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!" | - |

### Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1319,0 | 1319,0 | 733,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 324,3 | 324,3 | 324,3 |
|  |  | бюджет района | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  |  | бюджет поселения | 988,6 | 988,6 | 403,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | всего | 1169,0 | 1169,0 | 733,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 324,3 | 324,3 | 324,3 |
|  |  | бюджет района | 6,1 | - | 6,1 |
|  |  | бюджет поселения | 838,6 | 838,6 | 403,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 756,5 | 756,5 | 363,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 756,5 | 756,5 | 363,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 333,4 | 333,4 | 333,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 324,3 | 324,3 | 324,3 |
|  |  | бюджет района | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  |  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | 79,1 | 79,1 | 37,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 79,1 | 79,1 | 37,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | всего | 150,0 | 150,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 150,0 | 150,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация дорожного движения» | всего | 150,0 | 150,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 150,0 | 150,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

### Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 70,0 | 70,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | - | 0,4 | 0,1 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 4

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 25.01.2013 № 4 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2014 год | Администрация Ковалевского сельского поселения | до 01.03.2013 | 25.01.2013 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2014 год |
| 2 | Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.01.2014 № 5 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год | Администрация Ковалевского сельского поселения | до 01.03.2014 | 24.01.2014 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год |
| 3 | Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 16.01.2015 № 1 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средства бюджета поселения на указанные цели на 2015г» | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2016 год | Администрация Ковалевского сельского поселения | до 01.03.2015 | 16.01.2015 | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели»- | Утверждение норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2017 год | Администрация Ковалевского сельского поселения - | до 01.12.2016 | X | X |
| 2 | - | - | - | - | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Приложение 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования выполненных в полном объеме

| Наименование | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 1 | 0,25 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания | - | - | - |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | 1,0 |