РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2017 г.                                    № 53/1                                           х. Платово

Об утверждении Плана мероприятий

по подготовке к осенне-зимнему

периоду 2017-2018 годов Ковалевского

сельского поселения.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Ковалевского сельского поселения к предстоящему отопительному периоду 2017-2018 годов, повышения качества предоставления услуг населению и другим потребителям, Администрация Ковалевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке Ковалевского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского сельского поселения                                    Н.В. Изварин

Утвержден

постановлением Администрации

Ковалевского сельского поселения

От  20.04.2017 г. № 53/1

ПЛАН

мероприятий по подготовке Ковалевского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка угля Администрация Ковалевского поселения | Август 2017г. | Глава поселения |
| 2 | Закупка угля СДК | Август 2017г. | Глава поселения |
| 3 | Ремонт кровли крыши здания Администрации Ковалевского сельского поселения | Май-июнь 2017г. | Глава поселения |
| 4 | Ремонтно- профилактические работы котельной №3 ст. Замчалово | Май-сентябрь 2017г. | Глава поселения |
| 5 | Совместный вывоз шлака ст.Замчалово | Апрель-май 2017г. | Глава поселения |
| 6 | Подготовка актов готовности домов к отопительному сезону ст.Замчалово | Август-сентябрь 2017г. | Глава поселения |
| 7 | Опресовка систем теплоснабжения МКД ст.Замчалово | Сентябрь-октябрь 2017г. | Глава поселения |
| 8 | Текущий ремонт уличного освещения х.Платово х.Н.-Ковалевка ст.Замчалово | Май-сентябрь 2017г. | Глава поселения |
| 9 | Видимость дорожного полотна - обрезка кустарников | Июль-август 2017г. | Глава поселения |
| 10 | Ремонт дорожного покрытия х.Платово х.Ясный ст.Замчалово Н.Ковалевка | Май-сентябрь 2017г. | Глава поселения |
| 11 | Организовать работу по бесхозным квартирам ст. Замчалово | Июль-август 2017г. | Глава поселения |