РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.08.2023г     №  59

х. Платово

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке

к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 годов

Ковалевского сельского поселения.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Ковалевского сельского поселения к предстоящему отопительному периоду 2023-2024 годов, повышения качества предоставления услуг населению и другим потребителям, Администрация Ковалевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке Ковалевского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковалевского сельского поселения                                                     Н.В. Изварин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Ковалевского сельского поселения

от 01.08.2023г. №  59

ПЛАН

мероприятий по подготовке Ковалевского сельского поселения

к  осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

| 1. | Вывоз шлака ст. Замчалово | В течении 2023 года. | Глава Администрации поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Текущий ремонт уличного освещения х. Платово х. Н-Ковалевка ст. Замчалово | Постоянно | Глава Администрации поселения |
| 3. | Ремонт дорожного покрытия х. Платово х. Ясный ст. Замчалово х. Н-Ковалевка | В течении 2023 года | Глава Администрации поселения |
| 4. | Видимость дорожного полотна - обрезка кустарников | В течении 2023 года | Глава Администрации поселения |
| 5. | Организовать работу по бесхозным квартирам ст. Замчалово | Август -сентябрь 2023г. | Глава Администрации поселения |
| 6. | Закупка угля Администрация Ковалевского поселения | Август-сентябрь 2023г. | Глава Администрации поселения |
| 7. | Закупка угля СДК | Август-сентябрь 2023г. | Глава Администрации поселения |
| 8. | Подготовка актов готовности домов к отопительному сезону ст. Замчалово | Август-сентябрь 2023г. | Глава Администрации поселения |
| 9. | Опресовка систем теплоснабжения МКД | Сентябрь – октябрь 2023г | Глава Администрации поселения |
| 10. | Работа с должниками по погашению задолженностей за потребление жилищно-коммунальной услуги | Постоянно | Глава Администрации поселения |