РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.16 г.                                             №  59                                          х. Платово

Об утверждении Плана мероприятий

по подготовке к осенне-зимнему

периоду 2016-2017 годов Ковалевского

сельского поселения.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Ковалевского сельского поселения к предстоящему отопительному периоду 2016/2017 годов, повышения качества предоставления услуг населению и другим потребителям, Администрация Ковалевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке Ковалевского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского сельского поселения                                    Н.В. Изварин

Утвержден

постановлением Администрации

Ковалевского сельского поселения

От 26.04.2016 г. №59

ПЛАН

мероприятий по подготовке Ковалевского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка угля (Администрация Ковалевского с/п, СДК, Библиотека) | Август 2016 год | Глава поселения |  |
| 2 | Ремонтно-профилактические работы котельной №3 ст. Замчалово | май-сентябрь 2016 г. | Глава поселения |  |
| 3 | Ремонт кровли крыши ст. Замчалово, ул. Кооперативная 11 | Июль-август 2016 г. | Глава поселения |  |
| 4 | Совместный вывоз шлака ст. Замчалово | Апрель 2016 г. | Глава поселения |  |
| 5 | Подготовка актов готовности домов к отопительному сезону ст. Замчалово | Август-сентябрь 2016 г. | Глава поселения |  |
| 6 | Опресовка систем теплоснабжения МКД ст. Замчалово | Сентябрь-октябрь 2016 г. | Глава поселения |  |
| 7 | Текущий ремонт уличного освещения Х. Платово Х. Н-Ковалевка Ст. Замчалово | Май-сентябрь 2016 г. | Глава поселения |  |
| 8 | Текущий ремонт водопроводных сетей х. Платово | До сентября 2016 г. | Глава поселения |  |
| 9 | Видимость дорожного полотна – обрезка кустарников | Июль-август 2016 г. | Глава поселения |  |
| 10 | Ремонт дорожного покрытия Х. Ясный Х. Н-Ковалевка Ст. Замчалово | Май-сентябрь 2016 г. | Глава поселения |  |
| 11 | Поиск управляющей компании на котельную ст. Замчалово концессия | Апрель-август 2016 г. | Глава поселения |  |
| 12 | Организовать работу по бесхозным квартирам ст. Замчалово | Июль-август 2016 г. | Глава поселения |  |
| 13 | Замена ветхих водопроводных сетей Х. Ясный, Ст. Замчалово | Май-сентябрь 2016 г. | Глава поселения |  |
| 14 | Строительство водопроводных сетей х. В-Ковалевка | Май-октябрь 2016 г. |  |  |
| 15 | Строительство канализационных сетей Ст. Замчалово | Май-октябрь 2016 г. |  |  |