РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

# от   24.05.2021  №   10

# х. Платово

«Об утверждении Графика проведения проверки готовности

инженерной и социальной инфраструктуры к отопительному периоду

2021-2022г.г.»

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2021-2022г.г., руководствуясь ст.30 Устава  муниципального образования  «Ковалевское сельское поселение»:

1. Утвердить график  проведения проверки готовности инженерной и социальной  инфраструктуры к отопительному периоду 2021-2022г.г.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковалевского сельского поселения                                            Н.В. Изварин

Утверждаю:

Глава Администрации

Ковалевского сельского поселения

_______________ Н.В. Изварин

« 24»   мая    2021г

ГРАФИК

проведения проверки готовности инженерной и социальной инфраструктуры

к отопительному периоду 2021-2022 годы

| № п/п | Наименование МО | Наименование объекта | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ковалевское сельское поселение | МБУК Ковалевский СДК, х. Платово, ул. Советская 88 СДК х. Нижняя Ковалевка | с 09.08.21г по 11.08.21г |
| 2 | Ковалевское сельское поселение | МБОУ Платовская СОШ х. Платово ул. Советская 66 «а» | с 12.07.21г по 14.07.21г |
| 3 | Ковалевское сельское поселение | Администрация Ковалевского сельского поселения, х. Платово, ул. Советская 48 | с 02.08.21г по 03.08.21г |
| 4 | Ковалевское сельское поселение | МБОУ Замчаловская СОШ ст. Замчалово ул. Пионерская 1 | с 13.07.21г по 15.07.21г |
| 5 | Ковалевское сельское поселение | - Котельная №3 ст. Замчалово ул. Заводская 11 | с 01.10.21г по 05.10.21г |
| 6 | Ковалевское сельское поселение | МКД: ст. Замчалово, ул. Кооперативная №11, №13, ул. Пионерская №6, ул. Заводская №11 | с 16.08.21г по 23.08.21г |