Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 1 полугодие 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | X | X | X | 1008,3 | 1008,3 | 326,2 | 326,2 | 682,1 |
| 2 | Основное мероприятие1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | За отчетный период были заключены и исполнены муниципальные контракты по восстановлению профиля грунтовых дорог; по скашиванию травы на обочинах; устранение деформаций и повреждений; | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 679,3 | 679,3 | 326,2 | 326,2 | 353,1 оплата производилась за фактически оказанные услуги по ремонту и содержанию дорог |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А | Заключено 3 договора на отсыпку дорог в х. Ясный, х. Нижняя Ковалевка. Заключен 1 муниципальный контракт на выполнение работ по паспортизации дорог Ковалевского сельского поселения ( за счет областных средств) | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 329,0 | 329,0 | 0,0 | 0,0 | 329,0 оплата производилась за фактически оказанные услуги по ремонту и содержанию дорог |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А | В отчетном периоде расходы не планировались | 01.01.2018 | 01.07.2018 | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А |  | 01.01.2018 | 01.07.2018 | - | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А | Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием в хуторах Платово , Н. Ковалевка, х. Ясный Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по паспортизации дорог Ковалевского сельского поселения | X | 01.07.2018 | X | X | X | X | Х |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А | В отчетном периоде расходы не производились | 01.01.2018 | 01.07.2018 | - | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А | За отчетный период в рамках профилактической работы проводились профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения. | 01.01.2018 | 01.07.2018 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А | Проводились профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения | X | 01.07.2018 | X | X | X | X | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 1008,3 | 1008,3 | 326,2 | 326,2 | 682,1 |

Глава Ковалевского  сельского поселения                                                  Изварин Н.В.

- Исполнитель – Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.