Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2015 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | X | X | X | 1 169,0 | 1 169,0 | 733.8 | 733.8 |  | 435,2 оплата производилась за фактически оказанные услуги по ремонту и содержанию дорог |
| 2 | Основное мероприятие1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | За отчетный период были заключены и исполнены муниципальные контракты № 39 от 27.03.2015г., № 79 от 12.05.15 г.; по восстановлению профиля грунтовых дорог; № 101 от 04.06.2015 г.по скашиванию травы на обочинах . № 19 от 13.10.2014, по восстановлению части элементов моста; № 1/09-1 от 01.09.2015, устранение деформаций и повреждений; № 1/09-2от 01.09.2015 устранение деформаций и повреждений. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 756.5 | 756.5 | 363.2 | 363.2 |  | 393.4 оплата производилась за фактически оказанные услуги по ремонту и содержанию дорог |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | Заключены 3 договора ( за счет областных средств) № 1 от 25.03.2014 № 2 от 27.03.2014 № 3 от 28.03.2014 Заключены 2 договора ( за счет областных средств, средств софинансирования Красносулинского раона и софинансирования поселения) № 1-Д от 15.06.2015 № 2-Д от 15.06.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 333,4 | 333,4 | 333.4 | 333.4 |  | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | Заключен договор с УМП ТБТИ № 18 от 23.03.2015 на внеплановую инвентаризацию объектов (внутри поселковая дорога); Договор № 1515 – ИИТ от 06.10.2015 на разработку проектно-сметной документации. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 79,1 | 79,1 | 37.3 | 37.3 | 41.8 оплата производилась за фактически оказанные услуги |  |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, скашиванию травы на обочинах, по очистке проезжей части дорог и обочин. Заключено 13 договоров на ремонт и содержание автомобильных дорог. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |  |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | X | X | X | 150,0 | 150,0 | - | - | 150.0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | Разработка дислокации дорожных знаков в 2015 года не производилась. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | За отчетный период в рамках профилактической работы проводились профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения. С 12 мая по 11 июня проведены мероприятия «Внимание, дети!». Проведены мероприятия в общеобразовательных школах: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | Проводились профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения. С 12 мая по 11 июня проведены мероприятия «Внимание, дети!». Проведены мероприятия в общеобразовательных школах: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!" Разработка дислокации дорожных знаков в 2015 года не производилась. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |  |
| 10 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 1 319,0 | 1 319,0 | 733.8 | 733.8 | 585.2 |  |

Глава Ковалевского  сельского поселения                                                  Изварин Н.В.

Исполнитель – начальник СЭФ Шульц Ю.Г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 № 80.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1 319.0 тыс. руб. В 2015 году заключено 13 договоров на сумму 733.8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 733.8 тыс. рублей или 55.63 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского  сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры  Ковалевского  сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 05.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.11.2014 № 100/5 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 1 169.0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.3.«Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, скашиванию травы на обочинах, по очистке проезжей части дорог и обочин. Заключено 13 договоров на ремонт и содержание автомобильных дорог.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятий                 (2.1.«Организация дорожного движения»; 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Проводились профилактические беседы с различными категориями участников  дорожного движения. С 12 мая по 11 июня проведены мероприятия «Внимание, дети!». Проведены мероприятия в  общеобразовательных школах: "Внимание    - дети!", "Внимание  - пешеход!" Разработка дислокации дорожных знаков в 2015 года не производилась.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                                Изварин Н.В.

Исполнитель:

Начальник СЭФ – Шульц Ю.Г.