Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 1 полугодие 2017 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | X | X | X | 1546,5 | 1546,5 | 729,7 | 729,7 | 816,8 |
| 2 | Основное мероприятие1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | За отчетный период были заключены и исполнены муниципальные контракты по восстановлению профиля грунтовых дорог; по скашиванию травы на обочинах; устранение деформаций и повреждений; | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 1115,4 | 1115,4 | 612,0 | 612,0 | 503,4 оплата производилась за фактически оказанные услуги по ремонту и содержанию дорог |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | Заключено 4 договора ( за счет областных средств) | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 313,4 | 313,4 | 0,0 | 0,0 | 313,4 оплата производилась за фактически оказанные услуги по ремонту и содержанию дорог |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | В отчетном периоде расходы не планировались | 01.01.2017 | 01.07.2017 | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | Перечислены бюджету района на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (за счет неиспользованных остатков средств ликвидируемого Дорожного фонда Ковалевского сельского поселения) | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 117,7 | 117,7 | 117,7 | 117,7 | - |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием в хуторах Платово , Н. Ковалевка, В. Ковалевка. Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог). | X | 01.07.2017 | X | X | X | X | Х |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | X | X | X | 200,0 | 200,0 | - | - | 200,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | В отчетном периоде расходы не производились | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 200,0 | 200,0 | - | - | 200,0 оплата производилась за фактически оказанные услуги по ремонту и содержанию дорог |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | За отчетный период в рамках профилактической работы проводились профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения. | 01.01.2017 | 01.07.2017 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | Проводились профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения | X | 01.07.2017 | X | X | X | X | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 1746,5 | 1746,5 | 729,7 | 729,7 | 1016,8 |

Глава Ковалевского  сельского поселения                                                  Изварин Н.В.

- Исполнитель – начальник СЭФ Шульц Ю.Г.